РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 19.03.2021 № 31-п

с. Воскресенское

О  проведении противопаводковых

мероприятий в целях организации безаварийного пропуска

весеннего половодья 2021 года на территории

Воскресенского сельского  поселения

В целях организации  выполнения противопаводковых мероприятий по проведению безаварийного пропуска весеннего половодья 2021 года и  в связи с приближением периода таяния снега, который может привести к  подтоплению жилых зданий и производственных помещений, животноводческих ферм, нарушению жизнедеятельности населения, размыву дорожного полотна,  разрушению кровли зданий,

Администрация Воскресенского сельского поселения     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать штаб по подготовке  противопаводковых мероприятий 	Воскресенского сельского поселения  на 2021 год  и  утвердить его 	состав ( приложение № 1).

2.Утвердить план противопаводковые мероприятия (Приложение № 2)

3.Утвердить график дежурств штаба по подготовке противопаводковых мероприятий ( приложение №  3)

4. Обнародовать данное  постановление на информационном стене  и разместить  на официальном сайте  администрации Воскресенского сельского поселения. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 	собой.

Глава Воскресенского

сельского поселения                                                      А.В.Павловский

Приложение 1 к постановлению

администрации Воскресенского

сельского поселения

от 19.03..2021 № 31-п

СОСТАВ

штаба  по подготовке  противопаводковых мероприятий

Воскресенского  сельского поселения на 2021 год

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Павловский Алексей Вацлавович | Председатель штаба, Глава Воскресенского сельского поселения |
| Темнова Марина Анатольевна | Делопроизводитель администрации, ответственная ГО, ЧС, и мобилизационной подготовки, секретарь комиссии |

Члены комиссии  ( по согласованию)

| Коновалов Сергей Александрович | Заместитель председателя штаба, Депутат Воскресенского сельского поселения, ИП |
| --- | --- |
| Тихомиров Александр Паисьевич | Председатель Совета Воскресенского сельского поселения |
| Бушуева Надежда Николаевна | Директор МКОУ Воскресенская СШ |
| Краснова Ирина Германовна | Фельдшер ОБУС Шуйской ЦРБ Савинский филиал ООО ВП с. Воскресенское |
| Буран Владимир Николаевич | Председатель СПК « Покровское» |
| Панфилов Анатолий Александрович | Участковый лесничий ОГУ Шуйского лесничества |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Воскресенского

сельского поселения

от 19.03.2021 № 31-п

План

мероприятий в период весеннего паводка 2021 года, ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

Воскресенского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль проведения мероприятий в сельском поселении за предотвращением подтоплений жилого фонда талыми водами и за готовностью водопропускных труб и водосточных канав к пропуску паводковых вод, очистка от снега кровель домов, наледи, сосулек | В течении паводкового периода | Администрация Воскресенского сельского поселения, штаб по подготовке противопаводковых мероприятий |
| 2 | Осуществление контроля за состоянием дорог, мостов в подтопляемых зонах за проведением ремонтных работ на поврежденных участках дорог мостов; проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог, кюветов, очистку от снега , льда и мусора инженерных сооружений, очистка водопропускных труб | постоянно | Администрация Воскресенского сельского поселения, штаб по подготовке противопаводковых мероприятий |
| 3 | Определить места возможных подтоплений производственных и жилых зданий, вероятного подмыва опор линий телефонной связи, электропередач, размыва дорожного полотна. Организовать работы по их укреплению | В течении паводкового периода | Руководители учреждений, предприятий, депутаты сельского поселения |
| 4 | В случае затопления жилых домов, размещение пострадавшего населения и питание организовать в МКОУ Воскресенская СШ. | В течении паводкового периода | Павловский А.В..- глава Воскресенского сельского поселения, Бушуева Н.Н.-директор МКОУ Воскресенская СШ |
| 5 | Организовать и провести встречи с населением с доведением обстановки с противопаводковыми мероприятиями на территории сельского поселения | В течении паводкового периода | Администрация Воскресенского сельского поселения |
| 6 | Принять меры по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов | В паводковый период | Администрация Воскресенского сельского поселения |
| 7 | На животноводческих фермах сельхозпредприятий создать необходимый запас кормов | В течении паводкового периода | Руководители сельхозпредприятий |

Приложение

к  постановлению администрации

Воскресенского сельского поселения

от 19.02.2021 № 31-р

График дежурства

оперативного штаба по пропуску половодья

на территории Воскресенского сельского поселения

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Дата | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Павловский Алексей Вацлавович | 19.02.2021 25.03.2021 30.03.2021 | Глава Воскресенского сельского поселения | 89106913213 |
| 2 | Темнова Марина Анатольевна | 20.03.2021; 26.03.2021 31.03.2021 | делопроизводитель Администрации сельского поселения | 89203584485 |
| 3 | Тихомиров Александр Паисьевич | 21.03.2021 27.03.2021 | Председатель Совета Воскресенского сельского поселения | 89066181505 |
| 4 | Коновалов Сергей Александрович | 22.03.2021 28.03.2021 | Депутат Совета Воскресенского сельского поселения | 89065132958 |
| 5 | Кочунов Евгений Борисович | 24.03.202129.03.2021 | Депутат Совета Воскресенского сельского поселения | 89605076156 |